## Slide 1: ElementalSaver 2D플랫포머, 로그라이크
C조 : 전태민, 이지선, 김수영, 이재민

## Slide 2: 목차
소개 | ·························································· | 3
게임 진행 흐름도 | ·························································· | 4
시연 영상 | ·························································· | 5
작업 분담 | ·························································· | 6
작업 일정 | ·························································· | 9
기능 구현 | ·························································· | 11

## Slide 3: 소개
ElementalSaver는 로그라이크을 기반으로
플레이어의 여러 능력을 사용하면서 던전을 클리어 하는 게임

## Slide 4: 게임 진행 흐름도
레벨 및 아이템 초기화
레벨에 맞는 Map 생성
Map 랜덤 생성
NPC, 상점이용, 레벨 시스템
표션 등 소비 아이템 구매
보스 스테이지 전용 씬
사망 시 다시 시작
Player 생성
적 스폰지역에 생성
특정 레벨 도달 보스 씬 호출
던전 탐험
Player는 출구를 찾기위한 던전 탐험
적 조우시 전투 및 경험치 획득
항상 다른 던전 생성
레벨 도달시 스텟 증가, 전반적인 적 스텟도 증가

## Slide 5: 시연영상

## Slide 6: 작업 분담
Player UI
Ring Menu
김수영
Virtual Cam
Cam Effect
이재민
Dialogue script
Inventory System
Item DataBase
이지선
Random Map
Spawn Factory
Enemy AI
전태민

## Slide 7: 작업 분담
Element State
김수영
ProjectTile
이지선
전태민
이지선
Character State
전태민
김수영

## Slide 8: 작업 일정
 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
이재민 |  |  |  |  |  | 
이지선 |  |  |  |  |  | 
인치명 |  |  |  |  |  | 
대화 시스템(6. 7. ~ 6. 28.)
인벤토리 기능 및 UI(6. 29. ~ 8. 4.)
상점 시스템 구현(8. 5. ~ 8. 9.)
Player 애니메이션(8. 10. ~ 8월 말)
작업완료 :
작업 중 :
작업 예정 :
Player 전투 시스템( 8월 말 ~ 9월 말)
에셋 자료 수집(6. 7. ~ 6. 9.)
플레이어 이동 및 공격 기능 구현(6. 9. ~ 8월 말)
카메라 씬 전환 기능 구현(8월 중 ~ 10월 초)
Enemy 이동 구현(6. 10. ~ 6. 22.)
Enemy HP바(6. 23. ~ 7. 30.)
Enemy 원거리 공격 기능 추가(7. 31. ~ 8월 말)
아이템 데이터 추가(8. 17. ~ 9월 중)
게임 개발 사전 준비
게임 개발 사전 준비
게임 개발 사전 준비

## Slide 9: 작업 일정
대화 시스템(6. 7. ~ 6. 28.)
인벤토리 기능 및 UI(6. 29. ~ 8. 4.)
상점 시스템 구현(8. 5. ~ 8. 9.)
Player 애니메이션(8. 10. ~ 8월 말)
작업완료 :
작업 중 :
작업 예정 :
Player 전투 시스템( 8월 말 ~ 9월 말)
에셋 자료 수집(6. 7. ~ 6. 9.)
플레이어 이동 및 공격 기능 구현(6. 9. ~ 8월 말)
카메라 씬 전환 기능 구현(8월 중 ~ 10월 초)
게임 개발 사전 준비
게임 개발 사전 준비
 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
이재민 |  |  |  |  |  | 
이지선 |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: 작업 일정
 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월
김수영 |  |  |  |  |  | 
전태민 |  |  |  |  |  | 
작업완료 :
작업 중 :
작업 예정 :
랜덤 맵 생성 알고리즘 연구(6. 9. ~ 진행 중) / 진행율 75%
랜덤 맵 기반 통로 생성 기능 구현(8. 8. ~ 8월 중)
맵 기믹 기능 구현(문, 함정 등) (7. 19. ~ 9월 중)
랜덤 맵 기반 방 생성 기능 구현(6. 26. ~ 8. 8.)
씬 매니져 기능 구현(9월 초 ~ 9월 중)
팩토리 기능 구현(9월 초 ~ 9월 중)
RingMenu UI 동작 구현(6. 26. ~ 7. 21.)
RingMenu 이벤토리 기능 구현(7. 24. ~ 진행 중) / 진행율 50%
Player HPBar, MPBar, Level UI 구현(7. 26. ~ 8.15)
CharaterBase 구현(8. 11. ~ 진행 중) / 진행율 10%
게임 개발 사전 준비
게임 개발 사전 준비
보스 전투 (9. 19. ~ 10월 초)

## Slide 11: Player UI
작업자 : 김수영
현재 장착 중인
속성 확인 UI
HP, MP, Level UI

## Slide 12: Character Base
작업자 : 김수영
Character Base
Player
Enemy
Base
IBattle
IHealth
여러 종류 Enemy

## Slide 13: Player
작업자 : 이지선
플레이어의 이동 및 공격 기능 구현
시네머신 카메라를 이용한 가상 카메라 설정

## Slide 14: Dialogue Script
작업자 : 이지선

## Slide 15: Inventory System
작업자 : 이지선

## Slide 16: Enemy AI
작업자 : 전태민

## Slide 17: Random Map Generation
작업자 : 전태민

## Slide 18: Cinemachin Camera
작업자 : 이재민

## Slide 19: 감사합니다
Atents Team C